# Администрация ЗАТО пос. ВИДЯЕВО

МУРМАНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

«23» марта 2015 года                                                           № 141

О мерах по предупреждению безаварийного пропуска

паводковых вод на территории ЗАТО Видяево в 2015 году

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994  №68-ФЗ  (ред. от 08.03.2015 № 38-ФЗ)  «О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Закона Мурманской области от 29.12.2004  № 585-01-ЗМО  (ред. от 06.10.2014 № 1776-01-ЗМО) «О защите населения и территорий Мурманской области от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», в целях планирования и организации превентивных мероприятий по безаварийному пропуску паводковых вод на территории муниципального образования ЗАТО Видяево

п о с т а н о в л я ю:

- Утвердить Комплексный план мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, связанных с опасными гидрологическими  явлениями на территории ЗАТО Видяево,  готовности  сил и средств по обеспечению безопасности прохождения весеннего паводка,  безаварийному пропуску паводковых вод на 2015 год.

- Утвердить состав сил и средств, планируемых к выполнению противопаводковых мероприятий на территории ЗАТО  Видяево.

- Руководителям предприятий, учреждений и организаций, независимо от формы собственности обеспечить выполнение указанных мероприятий.

- Постановление подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево» и размещению на официальном сайте органов местного самоуправления ЗАТО Видяево:www.zatovid.ru

- Постановление вступает в силу с момента подписания.

- Контроль за выполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава администрации

ЗАТО Видяево                                                                            В.А. Градов

УТВЕРЖДЕН

постановлением Администрации

ЗАТО Видяево

от «23»  марта 2015г.  № 141

# КОМПЛЕКСНЫЙ  П Л А Н

мероприятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций,

связанных с опасными гидрологическими  явлениями на территории ЗАТО Видяево,

готовности сил и средств по обеспечению безопасного  прохождения весеннего паводка,

безаварийному пропуску паводковых вод на 2015 год

| №№ п/п | Наименование мероприятий | Ответственные исполнители | Кто привлекается | Срок исполнения | Отметка о выполнении |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| I. Заблаговременная подготовка |
| 1. | Провести проверку готовности МКУ АСС ЗАТО Видяево и ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево к выполнению АС и ДНР в период весеннего паводка. | Ведущий специалист - по ГО и ЧС ЗАТО Видяево | Начальник МКУ АСС ЗАТО Видяево; Старший ОД ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево | 04 апреля 2015 г. |  |
| 2. | Уточнить состав сил и средств, определить их готовность к реагированию на возможные чрезвычайные ситуации. | Ведущий специалист - по ГО и ЧС ЗАТО Видяево | Руководители ПОО на территории ЗАТО Видяево | 26 марта 2015 г. |  |
| 3. | Уточнить объемы и состав запасов горючего и смазочных материалов, запасных частей и изделий для действий при ликвидации чрезвычайной ситуации. | МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево; МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево; Начальник АО ГУ «ЖКХ» ЗАТО Видяево | МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево; МКУ АСС ЗАТО Видяево | 29 марта 2015 г. |  |
| 4. | На предприятиях, учреждениях и организациях выполнить мероприятия, снижающие угрозу затопления талыми водами оборудования, подвальных и других помещений: -очистить от снега крыши; -отбросить снег от цокольных этажей зданий, трансформаторных подстанций и т.д.; -очистить канализационные люки на территории посёлка; -прочистить ливневую канализацию жилых и производственных зданий. | Директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | Руководители предприятий, учреждений и организаций | до 30 апреля 2015 г. |  |
| 5. | Совместно с МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево, начальником АО главного управления «ЖКХ» ЗАТО Видяево оценить обстановку в районах, непосредственно прилегающих к территориям санитарных зон и придомовых территорий на предмет их возможного подтопления и объем снежного покрова. | Ведущий специалист - по ГО и ЧС ЗАТО Видяево | Директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево; начальник АО ГУ «ЖКХ» ЗАТО Видяево. | до 01.05. 2015 г. |  |
| 6. | Организовать уборку и вывоз снега, очистку водоотводящих канав и лотков в районе домов № 2, 26, 41, 42, 44 по улице Заречной. | Директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | Рабочие МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | апрель- май |  |
| 7.. | Усилить контроль качества питьевой воды. Подготовить альтернативное водообеспечение, в том числе машинами и питьевыми цистернами для подвоза питьевой воды. | Начальник АО ГУ «ЖКХ» ЗАТО п. Видяево. |  | апрель- июнь 2015 г. |  |
| II. Поддержание в установленной готовности сил и средств Видяевского муниципального звена Мурманской территориальной подсистемы единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (Мурманской ТП РСЧС) |
| 1. | Провести тренировку Видяевского звена Мурманской ТП РСЧС, органами военного управления, органами местного самоуправления, с назначенными силами взаимодействия по оповещению и взаимодействию при ликвидации ЧС | Ведущий специалист - по ГО и ЧС ЗАТО Видяево | Видяевское звено Мурманской ТП РСЧС | до 10 апреля 2015 г. |  |
| 2. | Провести тренировки сводного муниципального отряда (СМО) Видяевского муниципального звена Мурманской ТП РСЧС по оповещению, сбору, проверке готовности к действиям по предназначению | Ведущий специалист - по ГО и ЧС ЗАТО Видяево | Личный состав СМО Видяевского звена Мурманской ТП РСЧС | до 14 апреля 2015 г. |  |
| 3. | Отработать взаимодействие сводного муниципального отряда(СМО) и Сводного отряда ликвидации последствий(СОЛП) Видяевского местного гарнизона | НШ Вид МГ; | Личный состав СМО и СОЛП | Апрель 2015 г. |  |
| III. Проведение превентивных противопаводковых мероприятий |
| 1. | Организовать круглосуточный сбор, обобщение и обмен данными о состоянии ледового и снежного покрова, интенсивностью таяния. Прогнозировать развитие паводковой ситуации на территории муниципального образования ЗАТО Видяево | Ведущий специалист - по ГО и ЧС ЗАТО Видяево | Должностные лица АО ГУ «ЖКХ», должностные лица МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | до окончания паводкового периода |  |
| 2. | В период обильного таяния снега организовать постоянное дежурство ответственных лиц на пунктах управления предприятий и обеспечить готовность сил и средств по предупреждению и локализации аварий. | Руководители предприятий | Оперативные группы организаций | май |  |
| 3. | Руководителям предприятий, имеющим в пользовании автотранспорт, принять меры по сбору отходов ГСМ на территориях гаражей и по предотвращению сброса вод, содержащие нефтяные отходы, в водоёмы. | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево; МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | Работники гаражей | май |  |
| 4. | Обеспечить организацию подвоза воды специализированным автотранспортом на объекты социально-бытового назначения, в том числе в детские образовательные и лечебно-профилактические учреждения, в случае несоответствия качества водопроводной воды гигиеническим нормам. | Начальник АО ГУ «ЖКХ» ЗАТО Видяево (по согласованию); | Руководители организаций | в период паводка |  |
| 5. | Организовать освобождение придомовых территорий от личного автотранспорта для очистки территории от снега. Обеспечить свободный проезд специального автотранспорта (пожарной машины, машины «Скорой помощи», передвижной мастерской). | Директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | Начальник ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО Видяево; Владельцы личного транспорта | Апрель-май 2015 г. |  |
| 6. | Провести очистку (рыхление) снежного (ледяного) покрова в наиболее неблагоприятных местах, прилегающих к придомовым территориям, с целью недопущения подтопления домов. | Директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | Дворники ЖКХ | Апрель-май 2015 г. |  |
| 7. | Провести проверки исправности работы резервного оборудования, сохранности пломб на аварийных выпусках, запаса обеззараживающих средств, провести ревизии смотровых колодцев и сетей. | Начальник АО ГУ «ЖКХ» ЗАТО Видяево (по согласованию); | Специалисты АО ГУ «ЖКХ» ЗАТО Видяево | до окончания паводкового периода |  |
| IV. Пропуск паводка, ликвидация чрезвычайных ситуаций |
| 1. | Осуществлять круглосуточный контроль за состоянием источников водоснабжения, за качеством питьевой воды и дренажных систем | Начальник АО ГУ «ЖКХ» ЗАТО Видяево (по согласованию); | Работники АО ГУ «ЖКХ» ЗАТО Видяево | до окончания паводкового периода |  |
| 2. | Организовать взаимный обмен информацией ОД ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево и ОД в/ч 20958 о состоянии и развитию паводковой обстановки | Ведущий специалист - по ГО и ЧС ЗАТО Видяево | Личный состав дежурных смен ЕДДС МКУ АСС ЗАТО Видяево и КП в/ч 20958 | до окончания паводкового периода |  |
| 3. | Обеспечить выполнение комплекса мероприятий профилактического хлорирования и дезинфекции водопроводных сетей, эффективной работы очистных сооружений канализации, предотвращения сброса неочищенных и необеззараженных промышленных, хозяйственно-бытовых и ливневых сточных вод. | Начальник АО ГУ «ЖКХ» ЗАТО Видяево (по согласованию); | Специалисты АО ГУ «ЖКХ» ЗАТО Видяево | до окончания паводкового периода |  |
| 4 | Обеспечить организацию подвоза воды спец. автотранспортом на объекты социально-бытового назначения, в том числе, в детские образовательные учреждения, в лечебно-профилактические учреждения в случае несоответствия качества водопроводной воды гигиеническим нормам | Начальник АО ГУ «ЖКХ» ЗАТО Видяево (по согласованию); | Специалисты АО ГУ «ЖКХ» ЗАТО Видяево | до окончания паводкового периода |  |
| 4. | Обеспечить неукоснительное соблюдение технологии водоподготовки и водоочистки на очистных сооружениях, жесткий производственный контроль качества воды при водоподготовке, в разводящей сети. | Начальник АО ГУ «ЖКХ» ЗАТО Видяево (по согласованию); | Специалисты АО ГУ «ЖКХ» ЗАТО Видяево | до окончания паводкового периода |  |
| 5. | обеспечить устойчивую работу потенциально опасного объекта в период прохождения весеннего паводка. | Начальник АО ГУ «ЖКХ» ЗАТО Видяево (по согласованию); Директор МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | Специалисты АО ГУ «ЖКХ» ЗАТО Видяево и начальник 801 ТЦ МУПП ЖКХ ЗАТО Видяево | до окончания паводкового периода |  |
|  | Обеспечить систематическое информирование населения и общественности о развитии паводковой обстановки, проводить разъяснительную работу по вопросу готовности к действиям при угрозе и возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с паводками. | Ведущий специалист - по ГО и ЧС ЗАТО Видяево | МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево»; Руководитель АО «Ростелеком» | Ежедневно с началом паводка |  |
|  | Обеспечить информирование общественности через средства массовой информации о действиях органов управления, сил и средств РСЧС по предупреждению и ликвидации последствий ЧС, вызванных паводками. | Ведущий специалист - по ГО и ЧС ЗАТО Видяево | МБУ «Редакция газеты «Вестник Видяево»; КТВ АО «Ростелеком». | Ежедневно с началом паводка |  |

Утвержден

постановлением

Администрации  ЗАТО Видяево

от «23»  марта 2015г.  № 141

СОСТАВ

сил и средств, планируемых к выполнению противопаводковых мероприятий

на территории ЗАТО Видяево в 2015 году

| №№ п/п | Место дислокации | Ведомственная принадлежность | Наименование команд, отрядов, групп, звеньев | Время (срок) готовности «ч» + | Кол-во л/с, чел. | Кол-во техники, ВСЕГО, по каждому наименован. | Ф.И.О. руководителя | Телефон рук-ля | Телефон дежурного Факс |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Видяево | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика) ЗАТО Видяево, Муниципальное унитарное производственное предприятие «Жилищно-коммунальное хозяйство» ЗАТО Видяево | Сводный муниципальный отряд | «Ч» + 4 час | 21 | 09 Автокран – 01 Самосвал – 02 Автогрейдер – 01 Погрузчик – 01 Бульдозер – 01 Экскаватор – 01 Компрессор – 01 Передвижная мастерская475401 - 01 | Сидиченко Юрий Васильевич, Бекиров Энвер Ягьяевич | 5-61-40 5-66-93 | 5-66-73 | 5-61-40 5-61-52 |
| 2. | Видяево | Акционерное общество Главное управление «Жилищно-коммунальное хозяйство»» | Аварийно – восстановительная группа | «Ч» + 4 час | 09 | 06 Ремонтно-водопроводная машина – 01 Ассенизационная машина – 01 Автокран – 01 Бульдозер – 01 Экскаватор – 01 Передвижной ДГ Д – 200 – 01 | Финогенов Сергей Вячеславович (по согласованию) | 5-66-88 | 5-66-88 | 5-66-88 |
| 3. | Видяево | Общество с ограниченной ответственностью (ООО) «Оборонэнерго» ПУ Видяевский» | Аварийно – техническая группа | «Ч» + 4 часа | 10 | 02 УАЗ – 3909 – 01 АПВУ – 5 | Куликов Владимир Васильевич (по согласованию) | 5-66-72 | 5-65-52 | 5-66-72 |
| 4. | Видяево | Муниципальное Казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба» ЗАТО Видяево | Аварийно-спасательная служба | «Ч» + 10 мин. | 10 | 03 УАЗ-Патриот 0 01 ед. АвтомобильВАЗ-21310 (АСМ41) -01 Автомобиль Газель (бортовой ) | Торопенко Андрей Васильевич | 5 -66-41 | 5-65-66 | 5-66-41; 5-65-66 |