| Приложение № 3 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| к изменениям в муниципальную программу «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Перечень основных мероприятий подпрограммы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| «Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия |  | Срок выполнения (квар тал, год) | Исто чники фина нсиро вания | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  |  |  | Показатели, (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  | Исполни тели, пере чень организа ций участвую щих в реализа ции основных мероприя тий |  |
|  |  |  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год |  |  | 2017 год |  | 2018 год | Наименование, ед, измерения | 2014 год |  | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |  |  | 9 |  | 10 | 11 | 12 |  | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |  |
|  | Цель: создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей и социально-экономического развития ЗАТО Видяево |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Задача 1: капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт: кровель, межпанельных швов, фасадов, квартир (переселение из малозаселенных домов), отмосток, подъездов, установка дверей в пустующем ЖФ, замена окон в жилых домах |  | 2014-2018 | МБ | 21110,0 | 12110,0 | 2400,0 | 2200,0 |  |  | 2200,0 |  | 2200,0 | Выполнение капитального ремонта кровель, количество кровель | 2 (ул. Заречная, 20, 29) |  | 1 (ул. Заречная, 58) | 1 (ул. Заречная, 36) | 1 (ул. Заречная, 34) | 1 (ул. Заречная, 35) | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение капитального ремонта межпанель ных швов, п/м | 2500 |  | 800 | 600 | 600 | 600 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение капитального ремонта квартир, количество квартир | 14 |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение замены окон, количество окон | 120 (ул. Центральная 1,3) |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение замены окон в подъездах, количество окон | 100 (по ул. Заречной) |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение капитального ремонта отмосток | ул. Заречная, 12, 14, 19, 26 |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение ремонта подъездов, количество подъездов | 8 |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение установки металличес ких дверей, количество дверей | 30 |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланирован ного объема, % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.2 | Ремонт инженерных сетей, оборудования системы центрально- го отопления и ХГВС с теплоизоля- цией |  | 2014-2018 | МБ | 8 959,0 | 5 500,0 | 1 179,0 | 760,0 |  |  | 760,0 |  | 760,0 | Выполнение замены секций водоподогревателя с теплоизоля цией | ул. Заречная, 5, 20 |  | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение замены оборудования (тепловых узлов) с теплоизоля цией | 46 |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение замены инженерных сетей ХГВС с теплоизоля цией и стоя ков, коли чество стоя ков | ул. Заречная, 5,40 18 стояков |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение замены инженерных сетей ЦО с теплоизоля цией и стоя ков | ул. Заречная, 48 10 стоя ков |  | - | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение восстановле ния полотенце сушителей, количество стояков | 21 |  | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение замены водомерных узлов системы ХГВС в жи- лых домах, количество узлов | - |  | 3 | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение замены бесхозных участков ХГВС в жи- лых домах 1.3.7. по ул. Центральная и гаража МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, да/нет | - |  | да | - | - | - |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланирован ного объема, % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 1.3 | Ремонт внутридомовых сетей электроснаб- жения (включая замену индивидуальных приборов учета электроэнер гии) |  | 2014-2018 | МБ | 1015,0 | 295,0 | 100,0 | 100,0 |  |  | 260,0 |  | 260,0 | Выполнение ремонта внутридомо вых сетей электроснаб жения, количество многоквартир ных домов | 4 |  | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение замены индивидуаль ных приборов учета электроэнер гии, ед. | 273 |  | 19 | 19 | 48 | 48 |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланирован ного объема, % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
|  | Итого по задаче 1 |  |  | МБ | 31 084,0 | 17 905,0 | 3 679,0 | 3 060,0 |  |  | 3 220,0 |  | 3 220,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача 2: капитальный и текущий ремонт иных объектов муниципальной собственности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Поддержание в надлежащем состоянии законсервированных зданий, включенных в состав муниципальной казны |  | 2014-2018 | МБ | 600,0 | 440,0 | 0,0 | 160,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | Надлежащее состояние законсервиро ванных зданий, включенных в состав муниципаль ной казны, ед. | 14 |  | - | 15 | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланирован ного объема, % | 100 |  | 100 | 100 | 100 | 100 |  |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт полигона ТБО |  | 2014-2018 | МБ | 100,0 | 0,0 | 100,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | Выполнение капитального ремонта полигона ТБО, да/нет | - |  | да | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланирован ного объема, % | - |  | 100 | - | - | - |  |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт газовых установок |  | 2014-2018 | МБ | 900,0 | 0,0 | 900,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | Выполнение капитального ремонта газовых установок, ед. | - |  | 8 | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланирован ного объема, % | - |  | 100 | - | - | - |  |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт пожарной сигнализации |  | 2014-2018 | МБ | 807,0 | 0,0 | 807,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | Выполнение капитального ремонта пожарной сигнализации, да/нет | - |  | да | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланирован ного объема, % | - |  | 100 | - | - | - |  |  |
|  | Итого по задаче 2 |  |  | МБ | 2 407,0 | 440,0 | 1 807,0 | 160,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Задача 3: приведение материально-технической базы МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево в соответствие с требованиями к качеству муниципальных работ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Текущий ремонт гара- жа |  | 2014-2018 | МБ | 450,0 | 450,0 | 0,0 | 0,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | Выполнение работ по частичному ремонту гаража, м2 | 140 |  | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланирован ного объема, % | 100 |  | - | - | - | - |  |  |
| 3.2 | Изготовле- ние и монтаж ограждения на полигоне ТБО |  | 2016 | МБ | 366,0 | 0,0 | 0,0 | 366,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 | Изготовле- ние и монтаж ограждения на полигоне ТБО, да/нет | - |  | - | да | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланирован ного объема, % | - |  | - | 100 | - | - |  |  |
|  | Итого по задаче 3 |  |  | МБ | 816,0 | 450,0 | 0,0 | 366,0 |  |  | 0,0 |  | 0,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | МБ | 34 307,0 | 18 795,0 | 5 486,0 | 3 586,0 |  |  | 3220,0 |  | 3220,0 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |