Приложение № 2

к изменениям в муниципальную программу «Обеспечение комфортной

среды проживания населения муниципального образования ЗАТО Видяево»

ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Капитальный и текущий ремонт объектов муниципальной собственности ЗАТО Видяево»

| № п/п | Цель, задачи, программные мероприятия | Срок выполнения | Источ- ники финансирования | Объемы финансирования, (тыс. руб.) | Показатели (индикаторы) результативности выполнения программных мероприятий | Исполнители программных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | Наименование | 2014 год | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год |  |
|  | Цель: создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания жителей и социально-экономического развития ЗАТО Видяево |
|  | Задача: капитальный и текущий ремонт муниципального жилищного фонда, иных объектов муниципальной собственности для создание благоприятных и комфортных условий для проживания жителей ЗАТО Видяево |
| 1. | Основное мероприятие: укрепление и создание благоприятных и комфортных условий для проживания жителей ЗАТО Видяево | 2014-2018 | Всего: в т.ч.: МБ | 34 507,00 34 507,00 | 18 795,00 18 795,00 | 5 486,00 5 486,00 | 3 786,00 3 786,00 | 3 220,00 3 220,00 | 3 220,00 3 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Капитальный ремонт: кровель, межпанельных швов, фасадов, квартир (переселение из малозаселенных домов), отмосток, установка дверей в пустующем ЖФ, замена окон в жилых домах | 2014-2018 | МБ | 14 510,00 | 12110,00 | 2400,00 | Взносы на капитальный ремонт | Взносы на капитальный ремонт | Взносы на капитальный ремонт | Выполнение капитального ремонта кровель, количество кровель | 2 (ул. Заречная, 20, 29) | 1 (ул. Заречная, 58) | 1 (ул. Заречная, 46) | 1 (ул. Заречная, 34) | 1 (ул. Заречная, 35) | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение капитального ремонта межпанель ных швов, п/м | 2500 | 800 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение капитального ремонта квартир, количество квартир | 14 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение замены окон, количество окон | 120 (ул. Центральная 1,3) | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение замены окон в подъездах, количество окон | 100 (по ул. Заречной) | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение капитального ремонта отмосток | ул. Заречная, 12, 14, 19, 26 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение ремонта подъездов, количество подъездов | 8 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение установки металличес ких дверей, количество дверей | 30 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланированного объема, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | Ремонт инженерных сетей, оборудования системы центрального отопления и ХГВС с теплоизоля- цией | 2014-2018 | МБ | 6 679,00 | 5 500,00 | 1 179,00 | Взносы на капитальный ремонт | Взносы на капитальный ремонт | Взносы на капитальный ремонт | Выполнение замены секций водоподогревателя с теплоизоля цией | ул. Заречная, 5, 20 | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение замены оборудования (тепловых узлов) с теплоизоля цией | 46 | - | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение замены инженерных сетей ХГВС с теплоизоля цией и стоя ков, коли чество стоя ков | ул. Заречная, 5,40 18 стояков | - | ул. Заречная, д. 50 – 9 стояков | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение замены инженерных сетей ЦО с теплоизоля цией и стоя ков | ул. Заречная, 48 10 стоя ков | - | - | ул. Заречная, д. 7- 26 стояков | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение восстановле ния полотенце сушителей, количество стояков | 21 | 10 | - | ул. Заречная, д. 7- 7 стояков | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение замены водомерных узлов системы ХГВС в жи- лых домах, количество узлов | - | 3 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение замены бесхозных участков ХГВС в жи- лых домах 1.3.7. по ул. Центральная и гаража МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, да/нет | - | да | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланирован ного объема, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3 | Ремонт внутридомовых сетей электроснаб- жения (включая замену индивидуальных приборов учета электроэнер гии) | 2014-2018 | МБ | 395,00 | 295,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение ремонта внутридомо вых сетей электроснаб жения, количество многоквартир ных домов | 4 | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Выполнение замены индивидуаль ных приборов учета электроэнер гии, ед. | 273 | 19 | - | - | - |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланирован ного объема, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.4. | Поддержание в надлежащем состоянии законсервированных зданий, включенных в состав муниципальной казны | 2014-2018 | МБ | 600,00 | 440,00 | 0,00 | 160,00 | 0,00 | 0,00 | Надлежащее состояние законсервированных зданий, включенных в состав муниципаль ной казны, ед. | 14 | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланированного объема, % | 100 | - | - | - | - |  |
| 1.5. | Капитальный ремонт полигона ТБО | 2014-2018 | МБ | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение капитального ремонта полигона ТБО, да/нет | - | да | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланирован ного объема, % | - | 100 | - | - | - |  |
| 1.6. | Капитальный ремонт газовых установок | 2014-2018 | МБ | 900,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение капитального ремонта газовых установок, ед. | - | 8 | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланирован ного объема, % | - | 100 | - | - | - |  |
| 1.7. | Капитальный ремонт пожарной сигнализации | 2014-2018 | МБ | 807,00 | 0,00 | 807,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение капитального ремонта пожарной сигнализации, да/нет | - | да | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланирован ного объема, % | - | 100 | - | - | - |  |
| 1.8. | Текущий ремонт гаража | 2014-2018 | МБ | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | Выполнение работ по частичному ремонту гаража, м2 | 140 | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланирован ного объема, % | 100 | - | - | - | - |  |
| 1.9. | Изготовле-ние и монтаж ограждения на полигоне ТБО | 2016 | МБ | 366,00 | 0,00 | 0,00 | 366,00 | 0,00 | 0,00 | Изготовле- ние и монтаж ограждения на полигоне ТБО, да/нет | - | - | да | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Доля выполненных работ от запланирован ного объема, % | - | - | 100 | - | - |  |
| 1.10. | Перечисление взносов на капитальный ремонт за муниципальные жилые помещения в многоквартирных домах находящихся на территории ЗАТО Видяево | 2016-2018 | МБ | 6 466,00 | 0,00 | 0,00 | 2726,00 | 1 870,00 | 1 870,00 | Доля перечисленных взносов от запланирован ного объема, % | - | - | 100 | 100 | 100 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.10. | Перечисление взносов на капитальный ремонт за муниципальные нежилые помещения в многоквартирных домах находящихся на территории ЗАТО Видяево | 2016- 2018 | МБ | 3 034,00 | 0,00 | 0,00 | 334,00 | 1 350,00 | 1 350,00 | Доля перечисленных взносов от запланирован ного объема, % | - | - | 100 | 100 | 100 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.11. | Выборочный ремонт полов жилых квартир | 2016-2018 | МБ | 200,00 | - | - | 200,00 | - | - | Ремонт полов, м2 | - | - | 47 | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  | Всего по подпрограмме |  |  | 34 507,00 34 507,00 | 18 795,00 18 795,00 | 5 486,00 5 486,00 | 3 786,00 3 786,00 | 3 220,00 3 220,00 | 3 220,00 3 220,00 |  |  |  |  |  |  |  |