Утверждена постановлением

Администрации ЗАТО Видяево от 31.12.2013 № 806

(в редакции постановлений Администрации ЗАТО Видяево

от 14.03.2014 № 116, от 11.04.2014 № 167, от 05.09.2014 № 407,

от 02.12.2014 № 568, от 15.12.2014 № 594, от 30.12.2014 № 645, от 26.06.2015 № 328, от 24.11.2015 № 538, от 28.03.2016 № 227

от 28.04.2016 № 316, от 22.09.2016 № 592, от 14.11.2016 № 728

от 26.12.2016 № 846, от 10.02.2017 № 91, от 15.06.2017 № 362,

от 22.08.2017 № 480, от 29.11.2017 № 700, от 23.01.2018 № 78,

от 02.07.2018 № 575, от 29.12.2018 № 1064)

ПОДПРОГРАММА

«Благоустройство территории ЗАТО Видяево»

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Обеспечение комфортной среды проживания населения муниципального образования» |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Улучшение благоустроенности территории муниципального образования |
| Задачи подпрограммы | Обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий для проживания населения на территории поселка |
| Целевые показатели подпрограммы | - обеспечение соответствия требованиям ГОСТ мостов, лестниц, тротуаров, детских площадок; - выполнение капитального ремонта детских площадок; - изготовление, установка ограждения МБОУ СОШ ЗАТО Видяево; - изготовление и установка ограждений тротуаров у домов по ул. Заречная 1,5; - выполнение работ по асфальтированию придомовой территории жилого дома № 1 по ул. Центральной; - обеспечение освещения улиц, дворовых территорий; - наличие проектно-изыскательских работ; - повышение уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченности поселка зелёными насаждениями); - обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха граждан; - количество проведенных конкурсов на лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий с привлечением организаций и жителей поселка; - регулирование численности безнадзорных животных. |
| Куратор подпрограммы | Отдел экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее – ОЭР и МИ) |
| Исполнители подпрограммы | Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево) Администрация ЗАТО Видяево |
| Разработчик подпрограммы | ОЭР и МИ МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 26 490,69 тыс. руб., в т. ч.: МБ: 25 917,09 тыс. руб., из них: 2015 год – 5 305,00 тыс. руб., 2016 год – 7 595,87 тыс. руб., 2017 год – 4 781,60 тыс. руб., 2018 год – 5 275,62 тыс. руб., 2019 год – 150,00 тыс. руб., 2020 год – 2 809,00 тыс. руб. ОБ: 573,60 тыс. руб., из них: 2015 год – 78,52 тыс. руб., 2016 год – 50,26 тыс. руб., 2017 год – 82,67 тыс. руб., 2018 год – 180,38 тыс. руб., 2019 год – 89,10 тыс. руб., 2020 год – 92,67 тыс. руб. Объемы финансирования Программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Обеспечение соответствия требованиям ГОСТ следующих объектов: Мостов уборочной площадью - 121,5 кв. м. Лестниц уборочной площадью - 987,9 кв. м. Тротуаров уборочной площадью -201,1 кв.м. Детских площадок – 8 ед., площадь детских площадок, подлежащих благоустройству – 2293,8 кв. м. Выполнение капитального ремонта детских площадок 3 ед. Изготовление, установка ограждения МБОУ СОШ ЗАТО Видяево (корпус 1,2), да/нет Изготовление и установка ограждений тротуаров у домов по ул. Заречная 1,5 - 108 пог.м. Выполнение работ по асфальтированию придомовой территории жилого дома № 1 по ул. Центральной, 130 кв.м. Обеспечение освещения улиц, дворовых территорий годовым объёмом потребляемой электроэнергии – 308,8 тыс. кВтч Наличие проектно-изыскательских работ, да/нет Повышение уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченности поселка зелёными насаждениями), да/нет Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха граждан, да/нет Количество установленных елей, 1 ед. Количество проведенных конкурсов на лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий с привлечением организаций и жителей поселка – 1 в год Уменьшение численности безнадзорных животных, да/нет |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма муниципальной программы (далее - подпрограмма)

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» к вопросам местного значения городского округа относятся:

- организация энергоснабжения населения;

- организация благоустройства территории города.

К объектам внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры относятся: тротуары, обочины, озеленительная полоса, пешеходные переходы, лестницы, ограждения, система водоотвода, искусственные дорожные неровности, урны, малые архитектурные формы, инженерные сооружения (мосты), памятные  и въездные знаки. В рамках реализации полномочий органам местного самоуправления ЗАТО Видяево необходимо обеспечить надлежащее содержание объектов внешнего благоустройства и инженерной инфраструктуры, мостов, лестниц, детских площадок ЗАТО Видяево в соответствии с требованиями ГОСТ.

В рамках работ по техническому обслуживанию сетей уличного освещения выполняются работы по замене ламп и светильников для обеспечения функционирования сетей уличного освещения в соответствии с нормативными требованиями. Кроме того, выполняются работы по содержанию двух трансформаторных подстанций. В целях улучшения эстетического облика ЗАТО Видяево, обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности граждан на территории муниципального образования необходимо продолжить работу по поддержанию и повышению качества освещённости улиц и дворовых территорий ЗАТО Видяево.

К объектам озеленения относятся зелёные насаждения улиц поселка, уголки кратковременного отдыха и малые архитектурные формы в составе объектов озеленения.

Результатом реализации подпрограммы будет являться повышение качества содержания объектов озеленения.

Задачей подпрограммы в части содержания прочих объектов благоустройства является техническое обслуживание светового художественного оформления и содержание главной новогодней ели, подготовка поселка к проведению культурно-массовых мероприятий.

Для защиты граждан от угрозы причинения вреда их жизни и здоровью со стороны безнадзорных животных необходимо проведение работ по регулированию численности безнадзорных животных.

Подпрограмма разработана на основе   анализа   состояния объектов благоустройства ЗАТО Видяево с целью определения дальнейших направлений развития городского хозяйства. Мероприятия подпрограммы направлены на обеспечение комфортных условий проживания населения путём повышения качества эксплуатационных характеристик объектов благоустройства, обеспечения освещённости улиц и дворовых территорий, рационального использования энергоресурсов, обеспечения санитарного благополучия на территории Видяево. 	Тактической целью социально-экономического развития, на достижение которой направлена подпрограмма, является комплексное развитие и благоустройство ЗАТО Видяево, создание благоприятных, комфортных и безопасных условий для проживания и отдыха жителей Видяево.

Также результатом реализации подпрограммы будет сохранность объектов благоустройства на территории ЗАТО Видяево и поддержание их в технически исправном эксплуатационном состоянии.

2. Цели и задачи подпрограммы

Основной целью подпрограммы является улучшение благоустроенности территории муниципального образования ЗАТО Видяево.

Основная задача подпрограммы: обеспечение чистоты и порядка, создание комфортных условий для проживания населения на территории поселка

Задача подпрограммы определяется ее конечной целью и заключаются в создании благоприятной среды, способствующей повышению эффективности деятельности в сфере благоустройства ЗАТО Видяево.

Срок реализации подпрограммы обусловлен следующими факторами:

- масштабность, сложность и многообразие проблем благоустройства ЗАТО Видяево и необходимость их интеграции с целью разработки и осуществления комплекса программных мероприятий, взаимоувязанных по конкретным целям, срокам реализации и исполнителям, не позволяет достигнуть поставленной цели путем реализации краткосрочной целевой программы;

- комплексным подходом к стратегическому бюджетному планированию, основанному на долгосрочный период.

3. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства местного бюджета.

Таблица № 1

Структура финансирования подпрограммы

тыс. рублей

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Местный бюджет | 25 917,09 | 5 305,00 | 7 595,87 | 4 781,60 | 5 275,62 | 150,00 | 2 809,00 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 573,60 | 78,52 | 50,26 | 82,67 | 180,38 | 89,10 | 92,67 |
| Внебюджетные средства | - | - | - | - | - | - | - |
| Всего | 26 490,69 | 5 383,52 | 7 646,13 | 4 864,27 | 5 456,00 | 239,10 | 2 901,67 |

- Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период.

4. Методы реализации подпрограммы и ожидаемые результаты

Система программных мероприятий раскрыта в приложении к подпрограмме.

Программные мероприятия определены исходя из основной цели подпрограммы и задач, необходимых для решения поставленной цели. Система мероприятий подпрограммы состоит из следующих основных разделов:

- обеспечение чистоты и порядка, повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия не придомовых территорий, детских площадок, объектов внешнего благоустройства, потребностям населения и экономики ЗАТО Видяево;

- повышение качества организации наружного освещения улиц, дворовых территорий ЗАТО Видяево;

- создание комфортных и безопасных условий для проживания населения на территории поселка, вовлечение граждан в решение вопросов, связанных с содержанием и благоустройством территорий поселка,  воспитание у жителей чувства бережного отношения к родному поселку.

Обеспечение чистоты и порядка, повышение уровня жизни населения за счет обеспечения соответствия не придомовых территорий, детских площадок, объектов внешнего благоустройства, потребностям населения и экономики ЗАТО Видяево

Подход предполагается комплексный и заключается в реализации содержания не придомовых территорий, детских площадок, объектов внешнего благоустройства.

Повышение качества организации наружного освещения улиц, дворовых территорий ЗАТО Видяево

В целях создания благоприятных условий для повышения качества наружного освещения планируется выполнение работ по организации освещения улиц и дворовых территорий ЗАТО Видяево, включая техническое обслуживание сетей уличного освещения, трансформаторных подстанций.

Создание комфортных условий для проживания населения на территории поселка, вовлечение граждан в решение вопросов, связанных с содержанием и благоустройством территорий поселка,  воспитание у жителей чувства бережного отношения к родному поселку

В рамках реализации данного раздела подпрограммы планируется:

-   выполнение работ по формированию газонов и клумб в летний период;

-  установка конструкции  новогодней ели, ее светового и художественного оформления,  подготовка поселка к проведению культурно-массовых мероприятий, установка объемно-пространственных конструкций;

-  проведение ежегодного конкурса на лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий  с привлечением организаций и жителей поселка;

- выполнение работ по регулированию численности безнадзорных животных.

В результате реализации подпрограммы ожидается достижение целевых индикаторов и показателей в соответствии с таблицей № 2:

Таблица № 2

Целевые индикаторы и показатели подпрограммы:

| № п/п | Наименование | Годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | План 2015 | План 2016 | План 2017 | План 2018 | План 2019 | План 2020 |
| 1. | Обеспечение соответствия требованиям ГОСТ следующих объектов: - мостов уборочной площадью, кв.м., - лестниц уборочной площадью, кв.м., - тротуаров уборочной площадью, кв.м., - детских площадок, ед. площадью, кв.м. | 121,5 827,6 201,1 8 2293,8 | 121,5 827,6 201,1 8 2293,8 | 121,5 987,9 201,1 8 2293,8 | 121,5 987,9 201,1 8 2293,8 | 121,5 987,9 201,1 8 2293,8 | 121,5 987,9 201,1 8 2293,8 |
| 2. | Выполнение капитального ремонта детских площадок, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| 3. | Обеспечение освещения улиц, дворовых территорий годовым объёмом потребляемой электроэнергии, тыс. кВтч | 308,8 | 308,8 | 308,8 | 308,8 | 308,8 | 308,8 |
| 4. | Повышение уровня благоустроенности муниципального образования (обеспеченности поселка зелёными насаждениями), да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 5. | Обеспечение условий для комфортного проживания и отдыха граждан, да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 6. | Количество проведенных конкурсов на лучшее проведение работ по благоустройству, санитарному и гигиеническому содержанию прилегающих территорий с привлечением организаций и жителей поселка, ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 7. | Наличие проектно-изыскательских работ, да/нет | - | да | - | - | - | - |
| 8. | Изготовление, установка ограждения МБОУ СОШ ЗАТО Видяево, да/нет | да | - | - | - | - | - |
| 9. | Изготовление и установка ограждений тротуаров у домов по ул. Заречная 1,5, протяженность ограждения, пог.м. | - | 108 | - | - | - | - |
| 10. | Выполнение работ по асфальтированию придомовой территории жилого дома № 1 по ул. Центральной, площадь, кв.м. | - | 130 | - | - | - | - |
| 11. | Уменьшение численности безнадзорных животных, да/нет | да | да | да | да | да | да |
| 12. | Количество установленных елей, ед. | 1 | - | - | - | - | - |

5. Организация контроля исполнения подпрограммы

Куратором подпрограммы является ОЭР и МИ, который осуществляет текущий контроль за ходом реализации подпрограммы.

Внутренний финансовый контроль над использованием бюджетных средств осуществляет отдел планирования, бюджетного учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево.

Подпрограмма реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями. Исполнители подпрограммы несут ответственность за своевременное и полное выполнение мероприятий.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, являясь исполнителем мероприятий подпрограммы, обеспеченных финансированием несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных ему бюджетных средств и эффективность и результативность выполнения мероприятий подпрограммы.

Для проведения контроля хода реализации подпрограммы ОЭР и МИ запрашивает у исполнителей подпрограммы необходимую для реализации его контрольных функций информацию и отчетность, а также по окончании срока реализации подпрограммы на основании отчетов исполнителей производит оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.

Критериями оценки эффективности и результативности реализации подпрограммы являются:

1) степень достижения заявленных результатов реализации подпрограммы;

2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

3) динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации подпрограммы.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613, направляет в ОЭР и МИ  отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения подпрограммы, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам.

Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации подпрограммы должен содержать:

1)	пояснительную записку, раскрывающую оценку эффективности реализации подпрограммы;

2) анализ объемов финансирования мероприятий подпрограммы;

3)	анализ достижения показателей-индикаторов результативности подпрограммы.

Экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет заключаться в позитивных изменениях в социально-экономической сфере муниципального образования.

Реализация подпрограммы направлена на достижение одной из основных целей социально-экономического развития – улучшение благоустроенности территории муниципального образования.

Реализация мероприятий подпрограммы позволит улучшить состояние территории ЗАТО Видяево, привить жителям ЗАТО Видяево любовь и уважение к своему поселку, к соблюдению чистоты и порядка на территории поселка, создать достойные условия для работы и отдыха населения на территории   ЗАТО Видяево.

На реализацию подпрограммы могут повлиять внешние риски, а именно заключение МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево договора подряда с организацией, которая окажется неспособной исполнить обязательства по договору.

Внутренние риски напрямую зависят от деятельности МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево и могут быть снижены путем проведения мероприятий по повышению квалификации специалистов и утверждения учреждением плана работы по реализации подпрограммы.