Приложение к Программе № 1

ПОДПРОГРАММА

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании ЗАТО Видяево»

Паспорт подпрограммы

| Наименование муниципальной программы, в которую входит подпрограмма | «Энергоэффективность и развитие энергетики в ЗАТО Видяево» |
| --- | --- |
| Цель подпрограммы | Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |
| Задачи подпрограммы | Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере |
| Целевые показатели подпрограммы | Экономия энергоресурсов в натуральном и стоимостном выражении |
| Куратор подпрограммы | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| Исполнители подпрограммы | 1. МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево 2. Муниципальные учреждения ЗАТО Видяево 3. Организации, осуществляющие регулируемые виды деятельности по производству и транспортировке энергии и воды |
| Разработчик подпрограммы | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| Финансовое обеспечение подпрограммы | Всего по подпрограмме: 59 656,25 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 6 884,25 тыс. руб., из них: 2015 год – 1 591,90 тыс. руб., 2016 год – 1 467,03 тыс. руб., 2017 год – 1 031,17 тыс. руб., 2018 год – 2 794,15 тыс. руб., 2019 год – 0,00 тыс. руб., 2020 год – 0,00 тыс. руб. ОБ: 0,00 тыс. руб. ВС: 52 772,00 тыс. руб., из них: 2015 год – 15 300,00 тыс. руб., 2016 год – 15 072,00 тыс. руб., 2017 год – 5 600,00 тыс. руб., 2018 год – 5 600,00 тыс. руб., 2019 год – 5 600,00 тыс. руб., 2020 год – 5 600,00 тыс. руб. Объемы финансирования подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы | Реализация подпрограммы позволит достигнуть: - снижения потерь энергоресурсов, в том числе непроизводительных потерь, - снижения аварийности в коммунальных сетях и уменьшения затрат на ремонтные работы, - снижения износа оборудования. |

1. Характеристика проблемы, на решение которой

направлена подпрограмма муниципальной программы

Подпрограмма «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево» (далее – подпрограмма) разработана с целью перехода экономики ЗАТО Видяево Мурманской области  на энергосберегающий путь развития и реализацию Федерального закона Российской Федерации от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

Осуществление подпрограммы позволит снизить нагрузку на объекты топливно-энергетического комплекса и облегчить решение социальных проблем. Обеспечение потребителей системами учета и регулирования расхода энергоносителей одновременно с реализацией энергосбережения в коммунально-бытовом секторе позволит сократить потребность в энергоресурсах.

В подпрограмме сформированы конкретные направления реализации энергосберегающей политики. Подпрограмма предоставлена в отраслевом аспекте и признана стать комплексным инструментом проведения в жизнь энергетической политики в муниципальном образовании и решения ключевых проблем энергосбережения в указанный период. Подпрограмма направлена на обеспечение повышения энергетической эффективности экономики ЗАТО Видяево и создания экономических и правовых методов для содействия её реализации.

Основными принципами подпрограммы являются:

- приоритет повышения эффективности использования топлива и энергии над увеличением объемов производства;

- сочетание интересов потребителей, поставщиков и производителей топливно-энергетических ресурсов;

- заинтересованность производителей и поставщиков энергетических ресурсов в применении эффективных технологий.

Основное строительство жилья и инфраструктуры ЗАТО Видяево производилось в 1970-80г.г., т.е. срок службы превышает 25 лет, что определяет большой износ коммуникаций и повышенный процент потерь энергоносителей.

Данная ситуация приводит к увеличению расходов муниципального образования и населения на оплату коммунальных услуг и обслуживание и ремонт жилого фонда.

Основными путями решения данной проблемы являются:

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов,

- замена существующих сетей с использованием современных технологий.

2. Цели и задачи подпрограммы

Целью реализации подпрограммы является энергосбережение и повышение энергетической эффективности, модернизация топливно-энергетического комплекса в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

Основная задача подпрограммы: внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере.

Задача подпрограммы определяется ее конечной целью и заключается в создании благоприятной среды, способствующей повышению энергоэффективности в муниципальном образовании ЗАТО Видяево.

Ниже приведены целевые показатели реализации подпрограммы.

Целевые показатели в системах коммунальной инфраструктуры

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула (в соотв. с табл. Исходные данные) | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | Е.1.(n+1) -Е.1.(n) | - | - | - | - | - | - |  |
| Е.2. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ | г.у.т./Гкал | Е.2.(n+1) -Е.2.(n) | -5,622 | -5,622 | -5,622 | -5,622 | -5,622 | -5,622 |  |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | Е.3.(n+1) -Е.3.(n) | - | - | - | - | - | - |  |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкалч | Е.4.(n+1) -Е.4.(n) | -226,05 | -226,05 | -226,05 | -226,05 | -226,05 | -226,05 |  |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | Е.5.(n+1) -Е.5.(n) | -369 | -369 | -369 | -369 | -369 | -369 |  |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт | Е.6.(n+1) -Е.6.(n) | - | - | - | - | - | - |  |

Целевые показатели

| № | Наименование показателей | Ед. изм. | Расчетная формула (в соотв. с табл. Исходные данные) | Значения целевых показателей |  |  |  |  |  | Комментарии |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Группа А. Общие целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| А.1. | Динамика энергоемкости муниципального продукта муниципальных программ области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | кг у.т./ тыс.руб. | п.2/п.1. | - | - | - | - | - | - | Целевой показатель не рассчитан в связи с отсутствием данных по муниципальному продукту |
| А.2. | Доля объемов ЭЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ЭЭ, потребляемой на территории МО | % | (п.7/п.3)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.3. | Доля объемов ТЭ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме ТЭ, потребляемой на территории МО | % | (п.8/п.4)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.4. | Доля объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных приборов учета), в общем объеме воды, потребляемой на территории МО | % | (п.9/п.5)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.5. | Доля объемов природного газа, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого на территории МО | % | (п.10/п.6)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| А.6. | Объем внебюджетных средств, используемых для финансирования мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в общем объеме финансирования муниципальной программы | % | (п.18/п.17)*100% | 59,5 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 | 67,4 |  |
| А.7. | Изменение объема производства энергетических ресурсов с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов | т.у.т. | п.15.(n+1) - п.15.(n) | - | - | - | - | - | - |  |
| А.8. | Доля энергетических ресурсов, производимых с использованием возобновляемых источников энергии и (или) вторичных энергетических ресурсов, в общем объеме энергетических ресурсов, производимых на территории МО | % | (п.15./п.16.)*100% | - | - | - | - | - | - |  |
| Группа B. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, отражающие экономию по отдельным видам энергетических ресурсов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| В.1. | Экономия ЭЭ в натуральном выражении | тыс.кВтч | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.3.(2007) | - | - | - | - | - | - | Целевой показатель не рассчитан в связи с отсутствием данных по муниципальному продукту |
| В.2. | Экономия ЭЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.1.*п.11.(2007) | - | - | - | - | - | - | Целевой показатель не рассчитан в связи с отсутствием данных по муниципальному продукту |
| В.3. | Экономия ТЭ в натуральном выражении | тыс.Гкал | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.4.(2007) | - | - | - | - | - | - | Целевой показатель не рассчитан в связи с отсутствием данных по муниципальному продукту |
| В.4. | Экономия ТЭ в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.3.*п.12.(2007) | - | - | - | - | - | - | Целевой показатель не рассчитан в связи с отсутствием данных по муниципальному продукту |
| В.5. | Экономия воды в натуральном выражении | тыс.м.куб | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.5.(2007) | - | - | - | - | - | - | Целевой показатель не рассчитан в связи с отсутствием данных по муниципальному продукту |
| В.6. | Экономия воды в стоимостном выражении | тыс.руб. | В.5.*п.13.(2007) | - | - | - | - | - | - | Целевой показатель не рассчитан в связи с отсутствием данных по муниципальному продукту |
| В.7. | Экономия природного газа в натуральном выражении | тыс.куб.м. | [(А.1.(2007) – А.1.(n))/ А.1.(2007)] ∙п.6.(2007) | - | - | - | - | - | - | Целевой показатель не рассчитан в связи с отсутствием данных по муниципальному продукту |
| В.8. | Экономия природного газа в стоимостном выражении | руб. | В.7.*п.14.(2007) | - | - | - | - | - | - | Целевой показатель не рассчитан в связи с отсутствием данных по муниципальному продукту |
| Группа С. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в бюджетном секторе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.1. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | Гкал/кв.м. | п.19./п.20. | 0,3099357 | 0,299718 | 0,289779 | 0,278052 | 0,278052 | 0,278052 |  |
| С.2. | Уд.расход ТЭ БУ на 1 кв. метр общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов | Гкал/кв.м. | п.21./п.22. | - | - | - | - | - | - |  |
| С.3 | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.1.(n+1) - C.1.(n) | -0,0102177 | -0,0102177 | -0,0102177 | -0,0102177 | -0,0102177 | -0,0102177 | где n →2020г. |
| С.4. | Изменение уд.расхода ТЭ БУ общей площади, расчеты за которую осуществляются с применением расчетным способом на 1 кв.м. | Гкал/кв.м. | С.2.(n+1) - C.2.(n) | - | - | - | - | - | - | где n →2020г. |
| С.6. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ТЭ БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.2./С.1. | - | - | - | - | - | - |  |
| С.7. | Уд.расход воды на снабжение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | п.23./п.24. | 0,1181397 | 0,114245 | 0,113678 | 0,111709 | 0,111709 | 0,111709 |  |
| С.8. | Уд.расход воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | п.25/п.26. | - | - | - | - | - | - |  |
| С.9. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | куб.м./чел. | С.7.(n+1) - C.7.(n) | -0,0038947 | -0,0038947 | -0,0038947 | -0,0038947 | -0,0038947 | -0,0038947 | где n →2020г. |
| С.10. | Изменение уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | куб.м./чел. | С.8.(n+1) - C.8.(n) | - | - | - | - | - | - | где n →2020г. |
| С.11. | Изменение отношения уд.расхода воды на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.8./С.7. | - | - | - | - | - | - |  |
| С.12. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | п.27./п.28. | 0,0664376 | 0,0642473 | 0,0624758 | 0,0604369 | 0,0604369 | 0,0604369 |  |
| С.13. | Уд.расход ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | п.29./п.30. | - | - | - | - | - | - |  |
| С.14. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета на 1 чел. | кВтч/чел | С.12.(n+1) - C.12.(n) | -0,0021903 | -0,0021903 | -0,0021903 | -0,0021903 | -0,0021903 | -0,0021903 | где n →2020г. |
| С.15. | Изменение уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов на 1 чел. | кВтч/чел | С.13.(n+1) - C.13.(n) | - | - | - | - | - | - | где n →2020г. |
| С.16. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов, к уд.расходу ЭЭ на обеспечение БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета | - | С.13./С.12. | - | - | - | - | - | - |  |
| С.17. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | (п.27./п.27.+п.29.)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.18. | Доля объемов ТЭ, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой БУ на территории МО | % | п.19./(п.19.+п.21.)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.19. | Доля объемов воды, потребляемой БУ, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой БУ на территории МО | % | п.23./(п.23.+п.25.)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| С.20. | Доля объемов природного газа, потребляемого БУ, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого БУ на территории МО | - | (п.32./п.31.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.21. | Доля расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.21.1. | для фактических условий | % | п.34.(n)/ п.33.(n) | 0,0464424 | 0,0464424 | 0,0464424 | 0,0464424 | 0,0464424 | 0,0464424 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| С.21.2. | для сопоставимых условий | % | п.34.(n) / п.33.(2007) | 0,0789824 | 0,0831685 | 0,0871732 | 0,0971853 | 0,0971853 | 0,0971853 | При стабилизации п.29. на уровне 2007г. |
| С.22. | Динамика расходов бюджета МО на обеспечение энергетическими ресурсами БУ (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| С.22.1. | для фактических условий | тыс.руб. | С.21.1.(n+1) - C.21.1.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | где n →2020г. |
| С.22.2. | для сопоставимых условий | тыс.руб. | С.21.2.(n+1) - C.21.2.(n) | 0,0043298 | 0,0041861 | 0,0040761 | 0,0038871 | 0,0038871 | 0,0038871 | где n →2020г. |
| С.23. | Доля расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | % | (п.35./п.33.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.24. | Динамика расходов бюджета МО на предоставление субсидий организациям коммунального комплекса на приобретение топлива | тыс.руб. | С.23.(n+1) - C.23.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | где n →2020г. |
| С.25. | Доля БУ, финансируемых за счет бюджета МО, в общем объеме БУ, в отношении которых проведено обязательное энергетическое обследование | % | п.37./п.36. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.26. | Число энергосервисных договоров, заключенных муниципальными заказчиками | шт. | п.38. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.27. | Доля государственных, муниципальных заказчиков в общем объеме муниципальных заказчиков, которыми заключены энергосервисные договоры | % | п.40/п.39. | - | - | - | - | - | - |  |
| С.28. | Доля товаров, работ, услуг, закупаемых для муниципальных нужд в соответствии с требованиями энергетической эффективности, в общем объеме закупаемых товаров, работ, услуг для муниципальных нужд | % | п.42/п.41. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| С.29. | Удельные расходы бюджета МО на предоставление социальной поддержки гражданам по оплате жилого помещения и коммунальных услуг на 1 чел. | тыс.руб./ чел. | п.43/п.44. | - | - | - | - | - | - |  |
| Группа D. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в жилищном фонде |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.1. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.46./п.45.)*100% | - | - | - | - | - | - |  |
| D.2. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п.48./п.47.)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.3. | Доля объемов ЭЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме ЭЭ, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.49./п.47.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.4. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой (используемой) в жилых домах на территории МО (за исключением МКД) | % | (п.51./п.50.)*100% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.5. | Доля объемов ТЭ, потребляемой в МКД, оплата которой осуществляется с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме ТЭ, потребляемой в МКД на территории МО | % | (п.53./п.54.)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.6. | Доля объемов воды, потребляемой в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.55./п.54.)*100% | - | - | - | - | - | - |  |
| D.7. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.57./п.56.)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.8. | Доля объемов воды, потребляемой (используемой) в МКД, расчеты за которую осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме воды, потребляемой (используемой) в МКД на территории МО | % | (п.58./п.56.)*100% | 8,3535561 | 8,3535561 | 8,3535561 | 8,3535561 | 8,3535561 | 8,3535561 |  |
| D.9. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД), расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в жилых домах (за исключением МКД) на территории МО | % | (п.60./п.59.)*100% | - | - | - | - | - | - |  |
| D.10. | Доля объемов природного газа, потребляемого (используемого) в МКД, расчеты за который осуществляются с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета, в общем объеме природного газа, потребляемого (используемого) в МКД на территории МО | % | (п.62./п.61.)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.11. | Число жилых домов, в отношении которых проведено ЭО | шт. | п.63. | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| D.12. | Доля жилых домов, в отношении которых проведено ЭО, в общем числе жилых домов | % | (п.64./п.63.)*100% | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| D.13. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.51.+п.53.)/п.65. | 0,3258385 | 0,3150966 | 0,3034456 | 0,2937922 | 0,2937922 | 0,2937922 |  |
| D.14. | Уд.расход ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | Гкал/кв.м. | (п.50.-п.51)./п.66. | - | - | - | - | - | - |  |
| D.15. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.15.1 | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n+1) - D.13.(n) | -0,0107419 | -0,0107419 | -0,0107419 | -0,0107419 | -0,0107419 | -0,0107419 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.15.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.13.(n+1) - D.13.(2007) | - | - | - | - | - | - |  |
| D.16. | Изменение уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.16.1. | для фактических условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n+1) - D.14.(n) | - | - | - | - | - | - | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.16.2. | для сопоставимых условий | Гкал/кв.м. | D.14.(n+1) - D.14.(2007) | - | - | - | - | - | - | . |
| D.17. | Изменение отношения уд.расхода ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу ТЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.17.1. | для фактических условий | - | D.14./D.13. | - | - | - | - | - | - |  |
| D.17.2. | для сопоставимых условий | - | D.14./D.13.(2007) | - | - | - | - | - | - |  |
| D.18. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | куб.м./кв.м. | (п.55+п.57.)/п.67. | 3,3191537 | 3,2097311 | 3,2015412 | 3,1787132 | 3,1787132 | 3,1787132 |  |
| D.19. | Уд.расход воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | куб.м./кв.м. | (п.54-п.55.)/п.69. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.20. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.20.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n+1) - D.18.(n) | -0,1094226 | -0,1094226 | -0,1094226 | -0,1094226 | -0,1094226 | -0,1094226 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.20.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.18.(n+1) - D.18.(2007) | -0,184676 | -0,2940986 | -0,3250697 | -0,4130829 | -0,4130829 | -0,4130829 |  |
| D.21. | Изменение уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.21.1. | для фактических условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n+1) - D.19.(n) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.21.2. | для сопоставимых условий | куб.м./кв.м. | D.19.(n+1) - D.19.(2007) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.22. | Изменение отношения уд.расхода воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу воды в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.22.1. | для фактических условий | - | D.19./D.18. | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| D.22.2. | для сопоставимых условий | - | D.19./D.18.(2007) | - | - | - | - | - | - |  |
| D.23. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п.46+п.50.)/п.69. | 0,2677722 | 0,2589446 | 0,2477328 | 0,2385348 | 0,2385348 | 0,2385348 |  |
| D.24. | Уд.расход ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади); | кВтч/кв.м. | (п.45-п.46.)/п.70. | - | - | - | - | - | - |  |
| D.25. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (в части многоквартирных домов - с использованием коллективных (общедомовых) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.25.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n+1) - D.23.(n) | -0,0088277 | -0,0088277 | -0,0088277 | -0,0088277 | -0,0088277 | -0,0088277 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.25.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.23.(n+1) - D.23.(2007) | -0,0292148 | -0,0380425 | -0,472105 | -0,585378 | -0,585378 | -0,585378 |  |
| D.26. | Изменение уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических условий) |  |  |  |  |  |  |  |  | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.26.1. | для фактических условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n+1) - D.24.(n) | - | - | - | - | - | - |  |
| D.26.2. | для сопоставимых условий | кВтч/кв.м. | D.24.(n+1) - D.24.(2007) | - | - | - | - | - | - |  |
| D.27. | Изменение отношения уд.расхода ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к удельному расходу ЭЭ в жилых домах, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета (для фактических и сопоставимых условий) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.27.1. | для фактических условий | - | D.24./D.23. | - | - | - | - | - | - |  |
| D.27.2. | для сопоставимых условий | - | D.24./D.23.(2007) | - | - | - | - | - | - |  |
| D.28. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (п.60+п.62.)/п.71. | 0,0000582 | 0,0000563 | 0,0000552 | 0,0000538 | 0,0000538 | 0,0000538 |  |
| D.29. | Уд.расход природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади) | тыс.куб.м./кв.м. | (п.59-п.60.)/п.72. | - | - | - | - | - | - |  |
| D.30. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета (в части МКД - с использованием индивидуальных и общих (для коммунальной квартиры) приборов учета) (в расчете на 1 кв. метр общей площади ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.30.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n+1) - D.28.(n) | -0,000002 | -0,000002 | -0,000002 | -0,000002 | -0,000002 | -0,000002 | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.30.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.28.(n+1) - D.28.(2007) | 0,000046 | 0,000044 | 0,000042 | 0,000040 | 0,000040 | 0,000040 |  |
| D.31. | Изменение уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления) (в расчете на 1 кв. метр общей площади для фактических и сопоставимых условий); |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.31.1. | для фактических условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n+1) - D.29.(n) | - | - | - | - | - | - | где n - отчетный год, (n+1) - последующий год |
| D.31.2. | для сопоставимых условий | тыс.куб.м./кв.м. | D.29.(n+1) - D.29.(2007) | - | - | - | - | - | - |  |
| D.32. | Изменение отношения уд.расхода природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с применением расчетных способов (нормативов потребления), к уд.расходу природного газа в жилых домах, расчеты за который осуществляются с использованием приборов учета |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| D.32.1. | для фактических условий | - | D.29./D.28. | - | - | - | - | - | - |  |
| D.32.2. | для сопоставимых условий | - | D.29./D.28.(2007) | - | - | - | - | - | - |  |
| Группа Е. Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в системах коммунальной инфраструктуры |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Е.1. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ЭЭ тепловыми электростанциями | г.у.т./кВтч | Е.1.(n+1) -Е.1.(n) | - | - | - | - | - | - |  |
| Е.2. | Изменение уд.расхода топлива на выработку ТЭ | г.у.т./Гкал | Е.2.(n+1) -Е.2.(n) | -5,622 | -5,622 | -5,622 | -5,622 | -5,622 | -5,622 |  |
| Е.3. | Динамика изменения фактического объема потерь ЭЭ при ее передаче по распределительным сетям | кВтч | Е.3.(n+1) -Е.3.(n) | - | - | - | - | - | - |  |
| Е.4. | Динамика изменения фактического объема потерь ТЭ при ее передаче | Гкалч | Е.4.(n+1) -Е.4.(n) | -226,05 | -226,05 | -226,05 | -226,05 | -226,05 | -226,05 |  |
| Е.5. | Динамика изменения фактического объема потерь воды при ее передаче | куб.м. | Е.5.(n+1) -Е.5.(n) | -369 | -369 | -369 | -369 | -369 | -369 |  |
| Е.6. | Динамика изменения объемов ЭЭ, используемой при передаче (транспортировке) воды | кВт | Е.6.(n+1) -Е.6.(n) | - | - | - | - | - | - |  |
| Группа F Целевые показатели в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности в транспортном комплексе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| F.1. | Динамика количества высокоэкономичных по использованию моторного топлива (в том числе относящихся к объектам с высоким классом энергетической эффективности) транспортных средств, относящихся к общественному транспорту, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется МО; | % | п.79.(n+1) - п.79.(n) | - | - | - | - | - | - |  |
| F.2. | Динамика количества общественного транспорта, регулирование тарифов на услуги по перевозке на котором осуществляется субъектом МО, в отношении которых проведены мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, в том числе по замещению бензина, используемого транспортными средствами в качестве моторного топлива, природным газом. | % | п.80.(n+1) - п.80.(n) | - | - | - | - | - | - |  |

3. Объемы и источники финансирования подпрограммы

Финансовой основой реализации подпрограммы являются средства местного бюджета и внебюджетные источники.

Структура финансирования подпрограммы

тыс. рублей

| Источники и направления расходов | Объем финансирования |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | В том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| Местный бюджет | 6 884,25 | 1 591,90 | 1 467,03 | 1 031,17 | 2 794,15 | 0,00 | 0,00 |
| Областной бюджет (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Внебюджетные средства | 52 772,00 | 15 300,00 | 15 072,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 | 5 600,00 |
| Всего | 59 656,25 | 16 891,90 | 16 539,03 | 6 631,17 | 8 394,15 | 5 600,00 | 5 600,00 |

- Объемы финансирования Подпрограммы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период.

4. Методы реализации подпрограммы и ожидаемые результаты

Система программных мероприятий и показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий раскрыты в приложении к подпрограмме.

Программные мероприятия определены исходя из основной цели подпрограммы и задач, необходимых для решения поставленной цели. Система мероприятий подпрограммы состоит из следующих основных разделов:

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере;

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов,  повышение надежности предоставления услуг по поставке тепла  и электроэнергии потребителям, уменьшение износа оборудования в жилищном секторе;

- внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов,  повышение надежности предоставления услуг по поставке тепла  и электроэнергии потребителям, повышение надежности предоставления услуг по поставке тепла  и электроэнергии потребителям, уменьшение износа оборудования систем коммунальной инфраструктуры.

Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере

Подход предполагается комплексный и заключается в реализации следующих мероприятий организационного и технического характера:

- координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями ЗАТО Видяево,

- информационное обеспечение на территории ЗАТО Видяево мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области,

- информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере,

- прекращение закупки для государственных или муниципальных нужд ламп накаливания любой мощности, используемых в целях освещения,

- проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг, содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации,

- замена ламп ДРЛ на энергосберегающие,

- замена деревянных окон на пластиковые,

- замена индивидуальных приборов учета электроэнергии,

- установка теплоотражателей, замена ПРА на ЭПРА.

Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов,  повышение надежности предоставления услуг по поставке тепла  и электроэнергии потребителям, уменьшение износа оборудования в жилищном секторе

В рамках реализации данного раздела подпрограммы планируется реализация управляющей организацией следующих мероприятий организационного и технического характера:

- разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганда реализации мер, направленных на энергосбережение (создание и ведение агитационных стендов, пропаганда через средства массовой информации),

- установка теплоизоляции системы отопления и ГВС в подвалах домов,

- замена общедомовых электрических сетей (алюминий на медь),

- замена стояков отопления (металл на пластик),

- установка индивидуальных приборов учета ХГВС малоимущим гражданам, многодетным семьям,  семьям, воспитывающим ребенка-инвалида,  одиноко проживающим неработающим пенсионерам (мужчинам, достигшим возраста 60 лет, и женщинам, достигшим возраста 55 лет), семьям, состоящим из неработающих пенсионеров (мужчин, достигших возраста 60 лет, и женщин, достигших возраста 55 лет), гражданам, переселяемым в другое жилое помещение в связи с постановкой на консервацию муниципального жилищного фонда, в случае, если жилое помещение, расположенное в жилищном фонде, подлежащем консервации, ранее занимаемое переселяемыми гражданами, было оборудовано индивидуальными приборами учета ХГВС,

- изоляция трубопроводов систем отопления и ХГВС в подвалах жилых домов (с частичной заменой отдельных трубопроводов).

Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов,  повышение надежности предоставления услуг по поставке тепла  и электроэнергии потребителям, повышение надежности предоставления услуг по поставке тепла  и электроэнергии потребителям, уменьшение износа оборудования систем коммунальной инфраструктуры

В рамках реализации данного раздела подпрограммы планируется выполнение организациями коммунальной инфраструктуры:

- анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности,

- оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях,

- организация обучения специалистов в области энергосбережения и энергетической эффективности,

- оптимизация режимов работы энергоисточников и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива,

- разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования,

- механическая очистка поверхности котлоагрегатов,

- химическая очистка поверхности котлоагрегатов,

- модернизация трубопроводов тепловых сетей с использованием энергоэффективной теплоизоляции.

5. Организация контроля исполнения подпрограммы

Куратором подпрограммы является МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, который осуществляет текущее управление и контроль за ходом реализации подпрограммы, разрабатывает планы проведения работ, обеспечивает заключение договоров на проведение работ (в пределах своей компетенции); предоставляет до 01 февраля года, следующего за отчетным, годовой отчет о выполнении подпрограммы, оценку эффективности и результативности реализации подпрограммы в отдел экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево.

Внутренний финансовый контроль над использованием бюджетных средств, выделяемых на реализацию подпрограммы из бюджета ЗАТО Видяево, осуществляет  отдел планирования, бухгалтерского учета и отчетности администрации ЗАТО Видяево.

Подпрограмма реализуется путем проведения мероприятий в соответствии с основными направлениями. Исполнители мероприятий подпрограммы несут ответственность за своевременное и полное выполнение мероприятий.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, являясь исполнителем мероприятий подпрограммы, несет ответственность за целевое и эффективное использование выделенных ему бюджетных средств, осуществляет непосредственный контроль хода реализации подпрограммы и несет ответственность за эффективность и результативность подпрограммы.

6. Оценка эффективности реализации подпрограммы

Оценка эффективности и результативности реализации подпрограммы проводится по итогам ее реализации за отчетный финансовый год и в целом после завершения реализации подпрограммы.

Критериями оценки эффективности и результативности реализации подпрограммы являются:

1) степень достижения заявленных результатов реализации подпрограммы;

2) процент отклонения достигнутых показателей результативности от плановых;

3) динамика расходов на реализацию мероприятий подпрограммы;

4) динамика показателей эффективности и результативности реализации подпрограммы.

МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево, в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ ЗАТО Видяево, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО Видяево от 07.10.2013 № 613,  направляет в ОЭР и МИ  отчет, в котором отражаются качественные и количественные результаты выполнения подпрограммы, приводится анализ достигнутых результатов, их соответствия плановым показателям, результаты соотношения достигнутых показателей к потраченным ресурсам.

Пакет документов по оценке эффективности и результативности реализации подпрограммы должен содержать:

1)	пояснительную записку, раскрывающую оценку эффективности реализации подпрограммы;

2) анализ объемов финансирования мероприятий подпрограммы;

3)	анализ достижения показателей-индикаторов результативности подпрограммы.

Экономическая и социальная эффективность реализации мероприятий подпрограммы будет заключаться в позитивных изменениях в социально-экономической сфере муниципального образования.

При реализации мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности должны быть достигнуты конкретные результаты:

- экономия энергоресурсов и средств местного бюджета;

- обеспечение нормальных климатических условий во всех муниципальных зданиях;

- сокращение вредных выбросов от энергоисточников в атмосферу;

- повышение заинтересованности в энергосбережении;

Экономия электроэнергии (тепловой энергии, воды) планируется в виде разницы между прогнозируемым потреблением без реализации энергосберегающих мероприятий и потреблением электроэнергии (тепловой энергии, воды) с учетом реализации энергосберегающих мероприятий.

Приложение

к подпрограмме

ПЕРЕЧЕНЬ  ОСНОВНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ

«Энергосбережение и повышение энергетической эффективности

в муниципальном образовании ЗАТО Видяево»

| № п/п | Цель, задачи, основные мероприятия | Срок выполнения (квартал, год) | Источники финансирования | Объемы финансирования, тыс. руб. |  |  |  |  |  |  | Показатели (индикаторы) результативности выполнения основных мероприятий |  |  |  |  |  |  | Исполнители, перечень организаций, участвующих в реализации основных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | всего | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год | Наименование, ед. измерения | 2015 год | 2016 год | 2017 год | 2018 год | 2019 год | 2020 год |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
|  | Цель: Энергосбережение и повышение энергетической эффективности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Задача 1: Внедрение энергосберегающих технологий для снижения потребления энергетических ресурсов в бюджетной сфере |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Основное мероприятие 1: организация и проведение комплекса мероприятий по внедрению энергосберегающих технологий, уменьшения износа оборудования систем коммунальной инфраструктуры и повышению надежности предоставления услуг по поставке тепла и электроэнергии населению ЗАТО Видяево | 2015-2020 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 59 656,25 6 884,25 0,00 52 772,00 | 16 891,90 1 591,90 0,00 15 300,00 | 16 539,03 1 467,03 0,00 15 072,00 | 6 631,17 1 031,17 0,00 5 600,00 | 8 394,15 2 794,15 0,00 5 600,00 | 5 600,00 0,00 0,00 5 600,00 | 5 600,00 0,00 0,00 5 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1 | Координация мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности и контроль за их проведением бюджетными учреждениями, муниципальными унитарными предприятиями ЗАТО Видяево | 2015-2020 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Доля выполненных мероприятий от запланированных, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Администрация ЗАТО Видяево, МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.2 | Информационное обеспечение на территории ЗАТО Видяево мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности, определенных в качестве обязательных федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и Мурманской области | 2015-2020 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Количество публикаций в газете и на официальном сайте ЗАТО Видяево, выступлений по телевидению, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.3 | Информационно-аналитическое обеспечение государственной политики в области повышения энергетической эффективности и энергосбережения с целью сбора, классификации, учета, контроля и распространения информации в данной сфере | 2015-2020 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Количество ответов на запросы, ед. | 17 | 17 | 15 | 15 | 15 | 15 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.4 | Проведение разъяснительной работы среди руководителей бюджетных учреждений о возможностях заключения энергосервисных контрактов и об особенностях закупки энергосервисных услуг, содействие заключению энергосервисных договоров и привлечению частных инвестиций в целях их реализации | 2015-2016 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Количество заключенных договоров энергосервиса, ед. | 1 | 2 | - | - | - | - | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.5 | Замена индивидуальных приборов учета электроэнергии | 2016 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 469,00 469,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 200,00 200,00 0,00 0,00 | 170,00 170,00 0,00 0,00 | 99,00 99,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Количество замененных приборов учета электроэнергии, ед. | 0 | 150 | 103 | 0 | 0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.6 | Замена деревянных окон на пластиковые | 2015-2016 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 768,50 768,50 0,00 0,00 | 500,00 500,00 0,00 0,00 | 268,50 268,50 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Количество замененных окон, ед. | 20 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.7 | Разработка и проведение мероприятий, обеспечивающих распространение информации об установленных законодательством об энергосбережении и повышении энергетической эффективности требованиях, предъявляемых к лицам, ответственным за содержание многоквартирных домов, информирование жителей о возможных типовых решениях повышения энергетической эффективности и энергосбережения (использование энергосберегающих ламп, приборов учета, более экономичных бытовых приборов, утепление и т.д.), пропаганду реализации мер, направленных на энергосбережение (создание и ведение агитационных стендов, пропаганда через средства массовой информации) | 2015- 2020 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Количество мероприятий, ед. | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.8 | Установка теплоизоляции системы отопления и ГВС в подвалах домов | 2015- 2016 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 9872,00 0,00 0,00 9872,00 | 5000,00 0,00 0,00 5000,00 | 4872,00 0,00 0,00 4872,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Протяженность сетей, пог.м. | 3815 | 3810 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия, Гкал | 5920 | 5800 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия, тыс. руб. | 16200 | 15900 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.9 | Замена общедомовых электрических сетей (алюм. на медь) | 2015- 2016 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 9300,00 0,00 0,00 9300,00 | 4700,00 0,00 0,00 4700,00 | 4600,00 0,00 0,00 4600,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Протяженность сетей, пог.м | 3917 | 3916 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия, Квт.ч | 450000 | 450000 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия, тыс. руб. | 737 | 737 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.1.10 | Замена стояков отопления (металл на пластик) | 2015- 2020 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 12000,00 0,00 0,00 12000,00 | 2000,00 0,00 0,00 2000,00 | 2000,00 0,00 0,00 2000,00 | 2000,00 0,00 0,00 2000,00 | 2000,00 0,00 0,00 2000,00 | 2000,00 0,00 0,00 2000,00 | 2000,00 0,00 0,00 2000,00 | Протяженность, пог.м | 11640 | 11640 | 11640 | 11640 | 11640 | 11640 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.11 | Установка счетчиков ИПУ по ХГВС | 2015-2016 | Всего, в т.ч.: МБ ОБ ВС | 417,36 417,36 0,00 0,00 | 200,00 200,00 0,00 0,00 | 137,36 137,36 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 80,00 80,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Количество счетчиков, ед. | 36 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.12 | Поверка и замена оборудования узлов учёта тепловой энергии и ХВС | 2015-2020 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 3 799,74 3 799,74 0,00 0,00 | 891,90 891,90 0,00 0,00 | 861,17 861,17 0,00 0,00 | 861,17 861,17 0,00 0,00 | 1 185,50 1 185,50 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Количество домов, ед. | 8/15 | 14/10 | 22/4 | 4/13 | 4/13 | 4/13 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.13 | Анализ предоставления качества услуг электро-, тепло-, газо- и водоснабжения организациями, осуществляющими регулируемые виды деятельности | 2015-2020 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Количество мероприятий, ед. | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Орг-ии, осущ. регул. виды деят-ти |
| 1.1.14 | Оценка аварийности и потерь в тепловых, электрических и водопроводных сетях | 2015-2020 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Количество мероприятий, ед. | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | Орг-ии, осущ. регул. виды деят-ти |
| 1.1.15 | Оптимизация режимов работы энергоисточников и их установленной мощности с учетом корректировок схем энергоснабжения, местных условий и видов топлива | 2015-2020 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Количество мероприятий, ед. | - | - | - | - | - | - | Теплоснабжающая организация |
| 1.1.16 | Разработка технико-экономических обоснований в целях внедрения энергосберегающих технологий для привлечения внебюджетного финансирования | 2015 | беззатратное мероприятие | - | - | - | - | - | - | - | Количество технико-экономических обоснований, ед. | 3 | - | - | - | - | - | Орг-ии, осущ. регул. виды деят-ти |
| 1.1.17 | Механическая очистка поверхности котлоагрегатов | 2015-2020 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 1440,00 0,00 0,00 1440,00 | 240,00 0,00 0,00 240,00 | 240,00 0,00 0,00 240,00 | 240,00 0,00 0,00 240,00 | 240,00 0,00 0,00 240,00 | 240,00 0,00 0,00 240,00 | 240,00 0,00 0,00 240,00 | Экономия мазута, тонн | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Теплоснабжающая организация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия, тыс. руб. | 721,2 | 721,0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 |  |
| 1.1.18 | Химическая очистка поверхности котлоагрегатов | 2015-2020 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 2160,00 0,00 0,00 2160,00 | 360,00 0,00 0,00 360,00 | 360,00 0,00 0,00 360,00 | 360,00 0,00 0,00 360,00 | 360,00 0,00 0,00 360,00 | 360,00 0,00 0,00 360,00 | 360,00 0,00 0,00 360,00 | Экономия мазута, тонн | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Теплоснабжающая организация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия, тыс. руб. | 721,2 | 721,0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 | 721,0 |  |
| 1.1.19 | Модернизация трубопроводов тепловых сетей с использованием энергоэффективной теплоизоляции | 2015-2020 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 18000,00 0,00 0,00 18000,00 | 3000,00 0,00 0,00 3000,00 | 3000,00 0,00 0,00 3000,00 | 3000,00 0,00 0,00 3000,00 | 3000,00 0,00 0,00 3000,00 | 3000,00 0,00 0,00 3000,00 | 3000,00 0,00 0,00 3000,00 | Экономия, Гкал | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | 5000 | Теплоснабжающая организация |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Экономия, тыс. руб. | 9 210 | 9 208 | 9 208 | 9 208 | 9 208 | 9 208 |  |
| 1.1.20 | Приобретение антимагнитных пломб для установки в жилых помещениях МКД ЗАТО Видяево, оснащенных индивидуальными приборами учета ХВС, ГВС | 2018 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 79,65 79,65 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 79,65 79,65 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Количество пломб,шт | 0 | 0 | 0 | 1600 | 0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
| 1.1.21 | Внесение изменений в проектно-сметную документацию по установке общедомовых (коллективных) приборов учета тепловой энергии и ГВС | 2018 | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 1 350,00 1 350,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0,00 | Количе-ство МКД, ед. | 0 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево |
|  | Всего по подпрограмме |  | Всего: в т.ч.: МБ ОБ ВС | 59 656,25 6 884,25 0,00 52 772,00 | 16 891,90 1 591,90 0,00 15 300,00 | 16 539,03 1 467,03 0,00 15 072,00 | 6 631,17 1 031,17 0,00 5 600,00 | 8 394,15 2 794,15 0,00 5 600,00 | 5 600,00 0,00 0,00 5 600,00 | 5 600,00 0,00 0,00 5 600,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |