Утверждена

постановлением Администрации

ЗАТО Видяево от 12.02.2019 № 126

(в редакции от 28.03.2019 № 307, от 13.05.2019 № 464,

от 09.12.2019 № 1012, от 31.12.2019 №1122, от 30.12.2020 № 924, от 14.01.2021 № 30, от 14.05.2021 № 376, от 30.12.2021 № 1018,

от 31.01.2022 № 117, от 04.05.2023 № 407, от 28.07.2023 № 624, от 22.03.2024 № 260)

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА ЗАТО ВИДЯЕВО

«Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево»

- Паспорт муниципальной программы

| Цель программы | Развитие транспортной системы ЗАТО Видяево и сокращение случаев смерти и ранений в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2025 году на 100% по сравнению с 2019 годом и создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах ЗАТО Видяево |
| --- | --- |
| Задачи программы | - обеспечение развития транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево; - сокращение случаев смерти и ранений в результате дорожно-транспортных происшествий, в том числе детей, к 2025 году на 100% по сравнению с 2019 годом и создание безопасных условий для движения на автодорогах и улицах ЗАТО Видяево |
| Целевые показатели программы | - обеспечение соответствия требованиям ГОСТ Р50597-93 автомобильных дорог (с элементами обустройства) и улично – дворовой дорожной сети уборочной площадью; - протяженность автомобильной дороги; - число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; - число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях; - социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения); - транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) - количество участков улично-дорожной сети, на которых проведены инженерно-технические мероприятия, ед.; - количество мероприятий направленных на повышение эксплуатационной безопасности автотранспортных средств и качества контроля за их техническим состоянием, ед.; - количество комиссионных проверок состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, автобусных маршрутов, остановок общественного транспорта и мостов на их соответствие требованиям безопасности, ед; - количество проведенных заседаний Комиссии по безопасности дорожного движения при администрации ЗАТО Видяево, ед.; - количество проведенных профилактических мероприятий акций, рейдов, комиссий, рабочих групп по обеспечению безопасности дорожного движения, ед.; - количество выступлений в СМИ, публикации в газете «Вестник Видяево, ед.; - количество проведенных совместных учений по действиям на месте дорожно-транспортного происшествия, ед.; - количество проведённых занятий с сотрудниками ОГИБДД ОМВД по оказанию первой неотложной помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии, ед.; - количество проведённых на территории ЗАТО п. Видяево профилактических мероприятий по предупреждению управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения, ед. - разработка проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения. |
| Перечень подпрограмм | - «Развитие транспортной инфраструктуры ЗАТО Видяево»; - «Повышение безопасности дорожного движении и снижение дорожно-транспортного травматизма в ЗАТО Видяево» |
| Куратор программы | Отдел экономического развития и муниципального имущества администрации ЗАТО Видяево (далее - ОЭР и МИ) |
| Исполнители программы | - ОЭР и МИ администрации ЗАТО Видяево; - Отдел организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево; - Отделение государственной инспекции безопасности дорожного движения отдела министерства внутренних дел России по ЗАТО п. Видяево (далее – ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево); - Муниципальное бюджетное учреждение «Управление муниципальной собственностью (служба заказчика)» ЗАТО Видяево (далее – МБУ УМС СЗ ЗАТО Видяево); - Муниципальное казенное учреждение «Аварийно-спасательная служба ЗАТО Видяево» (далее – МКУ АСС ЗАТО Видяево); - Государственное областное учреждение здравоохранения «Кольская центральная районная больница. Амбулатория ЗАТО Видяево» (далее ГОУЗ «Кольская ЦРБ. Амбулатория ЗАТО Видяево»); - Комиссия по безопасности дорожного движения при Администрации ЗАТО Видяево (далее – Комиссия по БДД при Администрации ЗАТО Видяево). |
| Разработчик программы | ОЭР и МИ администрации ЗАТО Видяево; Отдел организационно-правовой работы администрации ЗАТО Видяево; ОГИБДД ОМВД России по ЗАТО п. Видяево. |
| Сроки и этапы реализации программы | 2019-2025 |
| Финансовое обеспечение программы | Всего по программе: 135 251,16 тыс. руб., в т.ч.: МБ: 54 230,44 тыс. руб., из них: 2019 год – 12 604,3 тыс. руб., 2020 год – 14 472,71 тыс. руб., 2021 год – 12 933,46 тыс. руб., 2022 год – 13 206,77 тыс. руб., 2023 год – 885,61 тыс. руб., 2024 год – 68,97 тыс. руб., 2025 год – 58,62 тыс. руб. ОБ: 81 020,72 тыс. руб., из них: 2019 год – 27 293,20 тыс. руб. 2020 год – 6 971,05 тыс. руб. 2021 год – 9 622,87 тыс. руб., 2022 год – 9 309,63 тыс. руб., 2023 год – 15 193,04 тыс. руб., 2024 год – 6 827,53 тыс. руб., 2025 год – 5 803,40 тыс. руб. ВС: 0,00 тыс. руб. Объемы финансирования программы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению при формировании проекта бюджета ЗАТО Видяево на очередной год и плановый период. |
| Ожидаемые конечные результаты реализации программы | - обеспечение соответствия требованиям ГОСТ Р50597-93 автомобильных дорог (с элементами обустройства) и улично – дворовой дорожной сети уборочной площадью, ежегодно - 93 731 кв. м.; - протяженность автомобильной дороги – 990 м.; - число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях - плановый показатель - 0 чел.; - число детей, погибших в дорожно-транспортных происшествиях - плановый показатель - 0 чел.; - социальный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 100 тыс. населения) - плановый показатель - 0 чел.; - транспортный риск (число лиц, погибших в дорожно-транспортных происшествиях, на 10 тыс. транспортных средств) - плановый показатель - 0 чел.; - количество участков улично-дорожной сети, на которых проведены инженерно-технические мероприятия - не менее 2-х ед. в год; - количество мероприятий направленных на повышение эксплуатационной безопасности автотранспортных средств и качества контроля за их техническим состоянием - не менее 2-х ежегодно; - количество комиссионных проверок состояния автомобильных дорог, улично-дорожной сети, автобусных маршрутов, остановок общественного транспорта и мостов на их соответствие требованиям безопасности – не менее 1 проверки в год; - количество проведенных заседаний Комиссии по безопасности дорожного движения при администрации ЗАТО Видяево - не менее 4 в год; - количество проведенных профилактических мероприятий акций, рейдов, комиссий, рабочих групп по обеспечению безопасности дорожного движения не менее 10 в год.; - количество выступлений в СМИ, публикации в газете «Вестник Видяево – не менее 14 в год; - количество проведенных совместных учений по действиям на месте дорожно-транспортного происшествия – не менее 1 в год; - количество проведённых занятий с сотрудниками ОГИБДД ОМВД по оказанию первой неотложной помощи пострадавшим в дорожно-транспортном происшествии – не менее 2 в год; - количество проведённых на территории ЗАТО п. Видяево профилактических мероприятий по предупреждению управления водителями транспортных средств в состоянии опьянения – не менее 4 в год; - разработка проекта организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения – да/нет. |