СОВЕТ  ДЕПУТАТОВ

ЗАТО пос. ВИДЯЕВО

(третьего созыва)

РЕШЕНИЕ

30 .12 .2010  № 253

пос. Видяево

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево

от 29.08.2008  № 30  «Об утверждении Программы комплексного

социально-экономического развития ЗАТО Видяево

на 2008-2010 годы»

Заслушав доклад  начальника МУ УМС (служба заказчика) ЗАТО Видяево В.И.Сахнова, заключение бюджетно-ревизионной комиссии Совета депутатов, руководствуясь ст.24 Устава ЗАТО Видяево, Совет депутатов

РЕШИЛ:

1. Внести изменения в решение Совета депутатов ЗАТО Видяево от 29.08.2008  № 30 «Об утверждении Программы комплексного социально-экономического развития ЗАТО Видяево на 2008-2010 годы», изложив приложение к решению в редакции приложения к настоящему решению.

2. Решение подлежит опубликованию в газете «Вестник Видяево».

Приложение: на 06 л. в 1 экз.

Глава муниципального образования,

председатель Совета депутатов ЗАТО Видяево                              С.М.Дубовой

|  |  |  |  | Приложение |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | к решению Совета депутатов ЗАТО Видяево |
|  |  |  |  | от 30.12.2010 № 253 |  |  |  |
| Перечень |  |
| мероприятий Программы комплексного социально-экономического развития |  |
| закрытого административно – территориального образования п. Видяево (Мурманская область) на 2008-2010 годы. |  |
|  |  |  |  |  |  | (тысяч рублей) |
| № п/п | Мероприятия | Общая стоимость мероприятий | Потребность в средствах на 2008-2010 г.г., всего | В том числе по годам | Срок выполнения |  |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 9 |  |
| 1. | Капитальное строительство и реконструкция объектов социальной и инженерной инфраструктуры. | 128 536,17 | 128 536,17 | 44 448,17 | 49 800,00 | 34 288,00 | 2010 |  |
|  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, выделенных в текущем году | 127 670,00 | 127 670,00 | 43 582,00 | 49 800,00 | 34 288,00 | 2010 |  |
|  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, оставшихся неиспользованными в предыдущем году, используемых в текущем году на те же цели | 866,17 | 866,17 | 866,17 | 0,00 | 0,00 | 2008 |  |
| 1.1. | Завершение строительства детской спортивной площадки | 7 648,17 | 7 648,17 | 7 648,17 | 0,00 | 0,00 | 2008 |  |
| 1.1.1. | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, выделенных в текущем году | 6 782,00 | 6 782,00 | 6 782,00 | 0,00 | 0,00 | 2008 |  |
| 1.1.2. | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, оставшихся неиспользованными в предыдущем году, используемых в текущем году на те же цели | 866,17 | 866,17 | 866,17 | 0,00 | 0,00 | 2008 |  |
| 1.2. | Реконструкция теплового хозяйства | 81 373,00 | 81 373,00 | 35 000,00 | 32 418,00 | 13 955,00 | 2010 |  |
| 1.2.1. | Реконструкция теплового хозяйства, завершение 1 этапа | 35 000,00 | 35 000,00 | 35 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2008 |  |
| 1.2.2. | Реконструкция теплового хозяйства, 2 этап | 46 373,00 | 46 373,00 | 0,00 | 32 418,00 | 13 955,00 | 2010 |  |
| 1.3. | Строительство пристройки корпуса Детского сада № 2 "Елочка" | 39 515,00 | 39 515,00 | 1 800,00 | 17 382,00 | 20 333,00 | 2011 |  |
| 1.3.1. | Проектно-изыскательские работы | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 2008 |  |
| 1.3.2. | Строительство пристройки корпуса Детского сада № 2 "Елочка" | 37 715,00 | 37 715,00 | 0,00 | 17 382,00 | 20 333,00 | 2011 |  |
| 2. | Капитальный ремонт объектов социальной и инженерной инфраструктуры | 60 273,16 | 60 273,16 | 35 361,16 | 18 668,00 | 6 244,00 | 2010 |  |
|  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, выделенных в текущем году | 60 180,00 | 60 180,00 | 35 268,00 | 18 668,00 | 6 244,00 | 2010 |  |
|  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, оставшихся неиспользованными в предыдущем году, используемых в текущем году на те же цели | 93,16 | 93,16 | 93,16 | 0,00 | 0,00 | 2008 |  |
| 2.1. | Капитальный ремонт объектов жилищного фонда | 37 328,76 | 37 328,76 | 23 411,56 | 10 497,20 | 3 420,00 | 2010 |  |
| 2.1.1. | Ремонт кровель | 10 213,24 | 10 213,24 | 5 735,24 | 2 388,00 | 2 090,00 | 2010 |  |
| 2.1.2. | Ремонт межпанельных швов | 2 788,10 | 2 788,10 | 1 998,00 | 324,80 | 465,30 | 2010 |  |
| 2.1.3. | Ремонт центрального отопления | 4 594,40 | 4 594,40 | 1 654,30 | 2 193,10 | 747,00 | 2010 |  |
| 2.1.4. | Ремонт инженерных сетей ХГВС | 3 873,25 | 3 873,25 | 981,25 | 2 892,00 | 0,00 | 2009 |  |
| 2.1.5. | Электромонтажные работы | 591,24 | 591,24 | 473,54 | 0,00 | 117,70 | 2010 |  |
| 2.1.6. | Устройство козырьков подъездов | 98,50 | 98,50 | 0,00 | 98,50 | 0,00 | 2009 |  |
| 2.1.7. | Ремонт отмосток | 2 054,16 | 2 054,16 | 2 054,16 | 0,00 | 0,00 | 2008 |  |
| 2.1.8. | Ремонт подъездов | 4 326,30 | 4 326,30 | 2 089,50 | 2 236,80 | 0,00 | 2009 |  |
| 2.1.9. | Ремонт лестничных площадок крылец | 211,00 | 211,00 | 0,00 | 211,00 | 0,00 | 2009 |  |
| 2.1.10. | Ремонт фасадов | 2 610,74 | 2 610,74 | 2 610,74 | 0,00 | 0,00 | 2008 |  |
| 2.1.11. | Ремонт газовых установок | 729,09 | 729,09 | 576,09 | 153,00 | 0,00 | 2009 |  |
| 2.1.12. | Ремонт придомовых территорий | 2 838,74 | 2 838,74 | 2 838,74 | 0,00 | 0,00 | 2008 |  |
| 2.1.13. | Ремонт ЦТП-1 | 1 400,00 | 1 400,00 | 1 400,00 | 0,00 | 0,00 | 2008 |  |
| 2.1.14. | Ремонт квартир | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 2008 |  |
| 2.2. | Капитальный ремонт коммунального хозяйства | 2 050,80 | 2 050,80 | 0,00 | 2 050,80 | 0,00 | 2009 |  |
|  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, выделенных в текущем году | 2 050,80 | 2 050,80 | 0,00 | 2 050,80 | 0,00 | 2009 |  |
|  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, оставшихся неиспользованными в предыдущем году, используемых в текущем году на те же цели | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |  |  |
| 2.2.1. | Капитальный ремонт тепловых сетей поселка | 2 050,80 | 2 050,80 | 0,00 | 2 050,80 | 0,00 | 2009 |  |
| 2.3. | Капитальный ремонт объектов образования | 17 583,25 | 17 583,25 | 9 889,25 | 4 870,00 | 2 824,00 | 2010 |  |
|  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, выделенных в текущем году | 17 492,88 | 17 492,88 | 9 798,88 | 4 870,00 | 2 824,00 | 2010 |  |
|  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, оставшихся неиспользованными в предыдущем году, используемых в текущем году на те же цели | 90,37 | 90,37 | 90,37 | 0,00 | 0,00 | 2008 |  |
| 2.3.1. | Капитальный ремонт помещений Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 1 "Солнышко" комбинированного вида | 1 610,55 | 1 610,55 | 348,25 | 995,00 | 267,30 | 2010 |  |
| 2.3.2. | Капитальный ремонт помещения Муниципального дошкольного образовательного учреждения Детский сад № 2 "Елочка" комбинированного вида | 1 990,80 | 1 990,80 | 1 810,90 | 0,00 | 179,90 | 2010 |  |
| 2.3.3. | Капитальный ремонт помещений Муниципального общеобразовательного учреждения "Средняя общеобразовательная школа ЗАТО Видяево" | 10 925,70 | 10 925,70 | 6 133,60 | 3 166,50 | 1 625,60 | 2010 |  |
| 2.3.3.1. | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, выделенных в текущем году | 10 835,33 | 10 835,33 | 6 043,23 | 3 166,50 | 1 625,60 | 2010 |  |
| 2.3.3.2. | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, оставшихся неиспользованными в предыдущем году, используемых в текущем году на те же цели | 90,37 | 90,37 | 90,37 | 0,00 | 0,00 | 2008 |  |
| 2.3.4. | Капитальный ремонт помещений Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Центр дополнительного образования детей и молодежи" ЗАТО Видяево | 318,20 | 318,20 | 0,00 | 235,20 | 83,00 | 2010 |  |
| 2.3.5. | Капитальный ремонт помещений Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей Видяевского детского оздоровительно-образовательного (профильного) центра "Олимп" | 865,80 | 865,80 | 0,00 | 347,60 | 518,20 | 2010 |  |
| 2.3.6. | Капитальный ремонт помещений Муниципального образовательного учреждения дополнительного образования детей "Видяевская Детская музыкальная школа" | 1 872,20 | 1 872,20 | 1 596,50 | 125,70 | 150,00 | 2010 |  |
| 2.4. | Капитальный ремонт объектов культуры | 474,35 | 474,35 | 474,35 | 0,00 | 0,00 | 2009 |  |
| 2.4.1. | Капитальный ремонт помещений Муниципального библиотечного объединения ЗАТО поселок Видяево Мурманской области | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2009 |  |
| 2.4.2. | Капитальный ремонт Центра культурного досуга | 474,35 | 474,35 | 474,35 | 0,00 | 0,00 | 2009 |  |
| 2.5. | Капитальный ремонт объектов здравоохранения и спорта | 2 836,00 | 2 836,00 | 1 586,00 | 1 250,00 | 0,00 | 2009 |  |
|  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, выделенных в текущем году | 2 833,21 | 2 833,21 | 1 583,21 | 1 250,00 | 0,00 | 2009 |  |
|  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, оставшихся неиспользованными в предыдущем году, используемых в текущем году на те же цели | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 2009 |  |
| 2.5.1. | Капитальный ремонт помещений Муниципального медицинского учреждения "Поликлиника ЗАТО Видяево" | 536,00 | 536,00 | 286,00 | 250,00 | 0,00 | 2009 |  |
| 2.5.1.1. | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, выделенных в текущем году | 533,21 | 533,21 | 283,21 | 250,00 | 0,00 | 2009 |  |
| 2.5.1.2. | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, оставшихся неиспользованными в предыдущем году, используемых в текущем году на те же цели | 2,79 | 2,79 | 2,79 | 0,00 | 0,00 | 2008 |  |
| 2.5.2. | Капитальный ремонт помещений Муниципального учреждения "Спортивно-оздоровительный комплекс "Фрегат" ЗАТО Видяево | 2 300,00 | 2 300,00 | 1 300,00 | 1 000,00 | 0,00 | 2009 |  |
| 3. | Приобретение основных средств для объектов образования, здравоохранения, физической культуры и спорта,культуры, коммунальной и инженерной инфраструктуры | 9 306,32 | 9 306,32 | 5 404,32 | 3 300,00 | 602,00 | 2010 |  |
|  | в том числе за счет межбюджетные трансферты, выделенных в текущем году | 9 302,00 | 9 302,00 | 5 400,00 | 3 300,00 | 602,00 | 2010 |  |
|  | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, оставшихся неиспользованными в предыдущем году, используемых в текущем году на те же цели | 4,32 | 4,32 | 4,32 | 0,00 | 0,00 | 2008 |  |
| 3.1. | Приобретение основных средств для объектов жилищно- коммунальной инфраструктуры | 2 803,40 | 2 803,40 | 1 703,40 | 1 100,00 | 0,00 | 2009 |  |
| 3.1.1. | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, выделенных в текущем году | 2 800,00 | 2 800,00 | 1 700,00 | 1 100,00 | 0,00 | 2009 |  |
| 3.1.2. | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, оставшихся неиспользованными в предыдущем году, используемых в текущем году на те же цели | 3,40 | 3,40 | 3,40 | 0,00 | 0,00 | 2008 |  |
| 3.2. | Приобретение основных средств для учреждений образования | 3 752,92 | 3 752,92 | 2 400,92 | 750,00 | 602,00 | 2010 |  |
| 3.2.1. | в том числе за счет межбюджеьных трансфертов, выделенных в текущем году | 3 752,00 | 3 752,00 | 2 400,00 | 750,00 | 602,00 | 2010 |  |
| 3.2.2. | в том числе за счет межбюджетных трансфертов, оставшихся неиспользованными в предыдущем году, используемых в текущем году на те же цели | 0,92 | 0,92 | 0,92 | 0,00 | 0,00 | 2008 |  |
| 3.3. | Приобретение оборудования для учреждений здравоохранения | 1 700,00 | 1 700,00 | 600,00 | 1 100,00 | 0,00 | 2009 |  |
| 3.4. | Приобретение основных средств для учреждений физической культуры и массового спорта | 1 050,00 | 1 050,00 | 700,00 | 350,00 | 0,00 | 2009 |  |
|  | ИТОГО | 198 115,65 | 198 115,65 | 85 213,65 | 71 768,00 | 41 134,00 | 2010 |  |
|  | в том числе межбюджетные трансферты, выделяемые из федерального бюджета на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры в текущем году | 197 152,00 | 197 152,00 | 84 250,00 | 71 768,00 | 41 134,00 | 2010 |  |
|  | в том числе межбюджетные трансферты, выделенные из федерального бюджета на развитие и поддержку социальной и инженерной инфраструктуры в предыдщем году, используемые в текущем году на те же цели | 963,65 | 963,65 | 963,65 | 0,00 | 0,00 | 2008 |  |